Recap sessione Claude 2026-04-18

beds24site — Guida per il proseguo

# Scopo iniziale (parole utente)

"ho aperto più sessioni in parallelo ed adesso non ci capisco più niente. cerca di capire cosa sto facendo ed aiutami a razionalizzare"

Poi sono emersi 6 obiettivi di progetto: finire design system, uniformare mobile, centralizzare CSS, centralizzare traduzioni, audit best practice UX, pulire codice inline.

# ✅ Scopi portati a termine

| # | Cosa | Commit |
| --- | --- | --- |
| 1 | Razionalizzazione worktree: da 12 parallele → 1 | — |
| 2 | Merge design system pilota (agitated-jepsen) su main | c871517 |
| 3 | Fix gitignore: settings.local.json rimosso dal tracking | ae8d39d |
| 4 | Audit UX completo (docs/ux-audit.md) | 1fecf85 |
| 5 | 13 design tokens nuovi in globals.css (color-success/danger, shadow, line-height, container, z-index) | 4265187 |
| 6 | Spec wizard layout (con §14 rollback onesto) | 3378cfa, 5b87e53 |
| 7 | Primitivi: Stepper + BookingSummary creati | 9ab0498, 93bdc1e |
| 8 | Stepper live in produzione sul wizard | incluso in 0de3382 |
| 9 | Audit visivo cross-step wizard (7 patch ordinate per rischio) | c0b35c9 |
| 10 | Logo SVG 2026 sostituisce il PNG (retina, 3 KB, tokenizzabile) | d42ee64, 95a73ba, 7e10405 |
| 11 | Piano migrazione Fase B documentato per le prossime 12 sessioni | 30d188e |

# ❌ Scopi dichiarati ma NON affrontati in questa sessione

| Scopo | Stato / motivo |
| --- | --- |
| Uniformare mobile | Mai toccato. Il piano migration-plan è focus desktop. Mobile resta per dopo. |
| Centralizzare traduzioni | Mai sistemato. Nell’audit era 🟢 quasi fatto (7 hardcoded sospetti residui), ma non puliti. |
| Self-checkin wizard | Fuori scope Fase B primaria. Pianificato per Fase 3 opportunistica. |
| Area admin | Esplicitamente fuori scope (decisione utente). Resta con inline. |
| Brand refresh logo (Livello 2 grafico) | Non fattibile con Claude. Richiede designer umano separato. |
| Pagina /residenze (lista) | Non ricaduta nel piano migrazione. Non nelle 2 aree focus; va in Fase 3. |

# ⚠️ Errori fatti e risolti in corsa (onesti)

- Implementata sidebar esterna wizard D2/D3/D4 SENZA aver letto WizardStep2/3 → 3 colonne terribili su desktop. Risolto con rollback documentato in docs/ux/wizard-layout.md §14 + lezione incorporata.

- Nel rollback eliminata anche la sidebar pre-esistente di step 1 → regressione: CTA "Continua" introvabile su desktop → funnel bloccato. Fix 0de3382 — ripristino versione originale + Stepper sopra.

# 🔄 Scopi da continuare (prossime sessioni)

## Secondo il docs/ux/migration-plan.md

| Sessione | Cosa | Tempo stimato |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pattern audit cross-file (17 file) | 1.5 – 2 h |
| 1 | Libreria CSS in globals.css + doc | 1.5 h |
| 2-6 | Migrazione wizard (Wizard → Sidebar → Step1 → Step2 → Step3) | 5 sessioni ~1.5 h cad |
| 7-12 | Migrazione scheda abitazione (12 file) | 6 sessioni ~1.5 h cad |

TOTALE Fase B primaria: ~12 sessioni / ~18 h distribuite / ~2-3 settimane di calendario.

## Decisioni pendenti (non bloccanti, da risolvere in corsa)

| ID | Decisione | Quando risolverla |
| --- | --- | --- |
| D.X | Unificare blu logo #006cb7 vs blu sito #1E73BE — 3 opzioni in migration-plan.md §6 | Prima Sessione 7 |
| D.Y | Separare --color-warning (giallo ambra #F59E0B) da --color-cta (arancio #FCAF1A) | Prima Sessione 1 |

## Da applicare in corsa, non in sessioni dedicate

Le 7 patch visive dell’audit wizard (wizard-visual-audit.md §4) si applicano durante le sessioni 2-6 della migrazione, non richiedono sessioni aggiuntive.

## Scopi non pianificati (Fase 3 opportunistica, no scadenza)

- Centralizzare traduzioni (7 hardcoded residui)

- Self-checkin wizard

- Marketing pagine minori (contatti, dove-siamo, animali, home/ResidenzaSlider)

- Pagine legali (privacy, condizioni, trattamento-dati)

- Admin (se deciderai di includerlo)

- Uniformare mobile (richiede audit mobile dedicato separato)

# 📍 Tu, oggi, alla fine di questa sessione

Hai in mano:

- Funnel prenotazione live e funzionante

- Design system con 13 nuovi token + 2 primitivi nuovi (Stepper, BookingSummary)

- 3 audit documentali che guidano le prossime scelte (UX, primitivi, visivo wizard)

- Logo SVG moderno in produzione

- Piano chiaro per le prossime 12 sessioni

- 2 decisioni aperte ma documentate (D.X, D.Y)

Non serve altro per ripartire — aprirai una nuova sessione quando vuoi, digiterai "Procediamo con la Sessione 0 del migration plan", e tutto ricomincia.

# Riferimenti (file nel repo)

| File | Ruolo |
| --- | --- |
| docs/ux-audit.md | Audit UX pagine |
| docs/design-system/audit-primitivi.md | Audit Button/Card/FormField |
| docs/ux/wizard-layout.md | Spec layout wizard (con §14 rollback onesto) |
| docs/ux/wizard-visual-audit.md | Audit visivo cross-step |
| docs/ux/migration-plan.md | Piano migrazione Fase B dettagliato |
| app/globals.css | Token + classi esistenti |